FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.

Tel.: /27/ 535-365, 535-375, 535-385, 535-395

Fax: /27/ 358-232

Ügyiratszám: F-9313-    / 2013	Tárgy: „Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése”

Ajánlattételi felhívás

- Ajánlatkérő neve, elérhetőségei:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Tel.:	06-27-535-365 		Fax:	06-27-358-232

- Kapcsolattartó:

Szabó László vagyongazdálkodási ügyintéző

Tel:	06-27-535-365 / 116-os mellék; Mobil: 06-70-390-27-51

- Ajánlatkérés tárgya:

„Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése”

- Helyszín bejárás időpontja:

Az ajánlattévő egy óra időtartamú helyszíni bejárást biztosít:

2013. szeptember 27. 10:00 óra

- Szerződés meghatározása:

„Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése” tárgyában megkötendő vállalkozási szerződés

- Az ajánlat beérkezésének határideje:

2013. október 2. 10:00 óra (postai úton benyújtva a beérkezési határidő)

- Az ajánlatok benyújtásának módja:

Cselőtei Erzsébet polgármesternek címezve, lezárt borítékban az ajánlatkérő székhelyén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) leadva, vagy postai úton eljuttatva. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

- ajánlattevő neve, címe;

- „Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése”

- „Ajánlattételi határidő: 2013. október 2. 10:00 óra”

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

- Ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 52. iroda (Városfejlesztési iroda),

2151 Fót, Kossuth utca 1., 2013. október 2. 10:15 óra

- Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:

A dokumentációban foglaltaknak megfelelően elkészített árajánlat, és az ajánlattételi dokumentációban kért egyéb dokumentumok.

Nyilatkozat, amelyben ajánlattevő nyilatkozza, hogy a dokumentációban foglalt szerződéses feltételeket elfogadja.

- Ajánlatok értékelése:

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevő az eljárás nyertese.

- Szerződéskötés tervezett ideje

Ajánlattevő 2013. október 31-ig szerződést kíván kötni.

Fót, 2013. szeptember 24.

Cselőtei Erzsébet

polgármester

Ajánlattételi Dokumentáció

Fót Város Önkormányzata

„Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése”

vállalkozói ajánlatkérési eljárásához

- Ajánlat tartalmi követelményei:

Ajánlattevő a mellékelt építészeti árazatlan költségvetés és a jelen Dokumentáció 2. pontjában meghatározott műszaki leírásban foglalt feladatok elvégzésére megajánlott és az általános forgalmi adó nélkül számított, egyösszegű ajánlati árat köteles az ajánlatában feltüntetni magyar forintban kifejezve, egész számra kerekítve.

A nyertes ajánlattevőnek a helyszíni bejáráson megismert, a mellékelt árazatlan költségvetés nyomán elvárt kivitelezést kell megvalósítani, azonban a megajánlott átalánydíjnak tartalmaznia kell kivitelezéshez kapcsolódó teljes műszaki tartalmat.

Kérem a munkaterület alapos megismerését, a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozza, és ajánlatát ennek alapján tegye meg!

Ajánlattevő az árajánlatát a mellékelt árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával köteles meghatározni. A beárazott költségvetést az ajánlatban nyomtatva és cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő köteles a költségvetés valamennyi tételéhez ajánlatot tenni. Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja a dokumentációban foglalt szerződéses feltételeket.

- Az ajánlat formai követelményei:

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell.

A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak, lehetőség szerint a következő lap az Ajánlati adatlap (felolvasólap);

d) Az ajánlatot egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az eredeti;

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlatkérő 2 nap hiánypótlást biztosít.

- Műszaki leírás:

Ajánlattevő a beszerzés ellenszolgáltatására vonatkozó nettó árajánlatát a mellékelt árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával, a helyszínen tapasztaltaknak megfelelően, egyösszegű megadásával, az épület teljes tetőjavítás kialakítására köteles meghatározni.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a vállalási árat úgy kell kialakítania, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi meghatározott munkafolyamat anyag-és munkadíj költségére, az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetések díjára, a szakfelügyeleti, felelős műszaki vezetői díjra, továbbá az átadási dokumentáció költségére.

Teljesítési határidő a munkaterület átadását követő 45 naptári nap. Ajánlattevő az előírtnál korábbi teljesítést is vállalhat.

Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történjék.

- Általános szerződési feltételek:

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Ajánlatkérő legkésőbb 2013. október 31-ig szerződést kíván kötni. Ajánlattevő az ajánlatához legalább 60 napig kötve van.

A vállalkozási szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat alapján jön létre.

Ajánlatkérő legalább 60 hónap jótállást ír elő, amely a sikeresen lezárt, teljes körű műszaki átadás-átvételt követő napon kezdődik. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítés igazolás kiadásának feltétele a beépített anyagok minőségi bizonyítványának átadása a kivitelezői nyilatkozatokkal együtt. A jótállási idő a hibával érintett eszközre a hiba bejelentése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel (garanciális javítás) között eltelt időtartammal meghosszabbodik.

Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén ajánlatkérő késedelmi kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a/nap maximum 10%. A késedelmi kötbér összege a végszámlából visszatartásra kerül. A 10. késedelemmel érintett napon ajánlatkérőt megilleti a szerződéstől való elállás joga és meghiúsulási kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, a vállalkozói díj kifizetése 2 ütemben történik. Az első ütemben a vállalkozói díj 40%-ra vonatkozó részszámla nyújtható be az Ajánlatkérő nevében eljáró, arra jogosult teljesítés igazolását követően. A végszámla kiállítása a lezárt, teljes körű műszaki átadás-átvételt követő, az Ajánlatkérő nevében eljáró, arra jogosult teljesítés igazolását követően történhet. Ajánlatkérő a számlák benyújtásától számított 15 napon belül egyenlíti ki ajánlatevő bankszámlájára történő banki átutalással.

- Ajánlatok értékelése:

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Az ajánlattétel elbírálása során bírálati szempontok az alacsonyabb ár, a rövidebb vállalási határidő, valamint a helyismeret.

A nyertes visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Ajánlattevő nem tart eredményhirdetést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást ajánlattevő a bontást követő 30 napon belül megküldi Ajánlattevők részére.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban legalább egy darab bruttó 1 (egy) millió forintot elérő értékű, szerződésszerűen teljesített épület tetőszerkezeti kivitelezési munkálatainak elvégzését igazoló referenciával. Ajánlattevő a referenciáról nyújtson be nyilatkozatot, amelyben részletesen bemutatja a teljesített szerződést.

- Alkalmazott jogszabályok, szabványok:

Ajánlatkérő ezúton is felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a jelen eljárás során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá Fót Város Önkormányzatának Versenyszabályzatát alkalmazza.

Ajánlatkérő ezúton is felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a kivitelezési tevékenység végzése során köteles minden hatályos jogszabályt, és szabványt betartani, így különösen az alábbiakat:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;

- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat;

- MSZ EN 62305: Villámvédelem;

- Egyéb tudnivalók:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen beszerzése nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, így a jelen versenyeztetési eljárásra Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján kerül sor.

Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az elkészült létesítmény Fót Város Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.

Fót, 2013. szeptember 24.

Cselőtei Erzsébet

polgármester

1.sz. melléklet

Felolvasólap

| 1. Ajánlatkérő | Neve: | Fót Város Önkormányzata |
| --- | --- | --- |
|  | Ajánlat tárgya: | „Fót, Kossuth u. 3. sz. épület tetőjavítás kivitelezése” |
| 2. Ajánlattevő | Neve: |  |
|  | Székhelye: |  |
|  | Adószáma: |  |
|  | Kapcsolattartó neve: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | Fax: |  |
|  | E-mail: |  |
| 3. Ajánlat |
|  |  | nettó Ft + ÁFA |

Vállalt teljesítési határidő: 201… .  ………………………………….

Vállalt jótállás:……………hó

| (dátum) |  |
| --- | --- |
|  | (cégszerű aláírás) |

2.sz. melléklet

Árazatlan költségvetés a Fót, Kossuth u. 3. sz. önkormányzati ingatlan tető-felújítási munkáihoz

Anyag (Ft)	    Díj (Ft)

- Tetőfedés bontása (cserép, lécezés)			~ 410 m2

- Tetőszerkezet szükség szerinti javítása		~ 1 m3

- Tetőlécezés, ellenléc, fólia				~410 m2

- Cserépfedés Creaton „BALANCE”	rendszerrel	~ 400 m2

- 25 mm-es Polikarbonát UV álló héjalás		~ 10,8 m2

- Függőeresz csatorna szerelése			~ 48 m

- Kémény visszabontása (80x50 cm)			4 m

- Kémény visszabontása (50x50 cm)			4 m

- Kémény visszabontása (40x40 cm)			4 m

- Oromfal javítása hézagzáró habarccsal		~ 80 m2

- Növényzet eltávolítása				1 egység

- Fém falszegély készítése tűzfal mellett		~36 m

- Vápa bádogozása					~10 m

- Párkány javítása 					~ 15 m

- Ereszdeszkázat javítás, csere				~ 25 m2

- Építési törmelék elszállítása				1 egység

Összesen nettó (Ft):

Tartalékkeret előre nem látható munkára	     5 %  (Ft):

Ajánlati ár:			Nettó:

Bruttó:

A méretek a helyszíni bejáráson pontosítandóak!