Előterjesztés száma: 166/2026

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2026. október hónap 29. napján tartandó rendes ülésére

| Előterjesztés tárgya: | Döntés a Barackos területén lévő 5563 hrsz.-ú (Rubik Ernő utca) és az 5566/12 hrsz.-ú ingatlanokat érintő területcseréhez szükséges tárgyalások lebonyolításáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Merkwart Krisztián polgármester |  |
| Törvényességért felelős: | Zámodics Péter jegyző |  |
| Készítette: | Varga Ágnes vagyongazdálkodási szakreferens Tempfl M. Szilárd főépítész |  |
| Szakmai szempontból ellenőrizte: | Szilágyi Éva Tímea városgazdálkodási irodavezető |  |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | Mihályi András gazdasági vezető |  |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Komlós Csaba jogtanácsos |  |
| Tárgyalja: | PVB |  |
| Egyeztetve, tájékoztatva: | - |  |
| Javasolt meghívott: | - |  |
| A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | - egyszerű szavazattöbbség - minősített szavazattöbbség |  |
| Az előterjesztés zárt kezelését kérjük | a) igen b) nem |  |

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A Barackos területén lévő Wartha Vince utca majdnem egészében megépült, a Galamb József utca útépítésére és közvilágítás kiépítésére pedig minden engedély a rendelkezésünkre áll, az egy éven belüli kivitelezése tervben van. A két út összekötése érdekében a Galamb József utca és a Wartha Vince utca jelenlegi szabályozási terv szerinti kereszteződésének kialakítása esetén a gázvezeték áthidalására két műszaki létesítményt is meg kell építeni. A műszaki létesítmények várható tetemes költségére és a gázvezetékáthidalások közelsége miatt az FGSZ általi engedélyezés kérdésességére való tekintettel felmerült az út eltérő nyomvonalon történő megvalósítása, mely a szabályozási terv módosításával járna.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az út tervezett új nyomvonala nem tartalmazna törést, így nem keresztezné a gázvezetéket. (melléklet: szabályozási terv vonatkozó részlete a tervezett új nyomvonal ábrázolásával) Az új útkialakítás esetén az út nyomvonalával a magántulajdonban lévő 5566/12 hrsz.-ú és az Önkormányzat tulajdonában álló 5563 hrsz.-ú ingatlan – a Rubik Ernő utca területe - is érintett lenne. A területek egy része egymással elcserélhető, ám Önkormányzat általi területvásárlásra is szükség lehet. Az új nyomvonalú utca területén kívül eső többletterület értékesíthető lehet a későbbiekben a szabályozási terv módosításától függően. A tervezett új nyomvonal kialakításának első lépése a szabályozási terv módosítása.

A Településrendezési eszközök módosításának több lehetősége áll fenn, melyek közül a két leggyorsabb a következő. Módosíthatjuk a jelenleg hatályos Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019.(IX.26.) Önk. rendeletet egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében, amennyiben kiemelt beruházási területté nyilvánítjuk az adott útszakasz megvalósítását. Ebben az esetben az eljárás körülbelül 3-4 hónapot venne igénybe, mely időtartam megnövekszik a tervező kiválasztásának időtartamával. Ezáltal összesen körülbelül hat hónappal lehet számolni. A másik verzió, hogy a módosítást integráljuk a készülő új Településtervbe, melyet legkésőbb 2027. július 1-ig szükséges elfogadni, ami 10 hónap múlva esedékes. A két eljárás között így láthatóan legfeljebb 4 hónap különbség mutatkozik, de az első eljárás többlet anyagi ráfordítást igényel (tervező díja – kb 1,5-4 millió Ft)

A fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem Tisztelt Képviselő-testület elé.

III. Határozati javaslat:

…/2026. (X.29.) KT-határozat

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fót, 5563 és 5566/12 hrsz.-ú ingatlanokat érintő területcseréről és területvásárlásról a tárgyalásokat folytassa le majd lezárásukat követően azok eredményét terjessze elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő Településtervbe integrálja az 5566/8 és az 5552 hrsz. alatti utak összeköttetéséhez szükséges szabályozási elemek módosításának kidolgozását.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./- 2./ pontok: 2027. július 01.

Jogszabályi hivatkozás:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény

- Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Fót Város Helyi építési szabályzatáról

- Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Az előterjesztés mellékletei:

Melléklet: – szabályozási terv vonatkozó részlete a tervezett új nyomvonal ábrázolásával